REGULAMIN

uczestnictwa mieszkańców gminy Kobierzyce

w projekcie pn.: „Prosumenckie mikroinstalacje fotowoltaiczne w gminie Kobierzyce”

§ 1

Pojęcia i definicje

Użyte w regulaminie pojęcia oznaczają odpowiednio:

- Gmina – gmina wiejska Kobierzyce .

- Budynek mieszkalny – budynek wolnostojący jak też w zabudowie bliźniaczej, szeregowej, służący zaspokajaniu potrzeb mieszkalnych, stanowiący konstrukcyjnie samodzielną całość, położony na terenie Gminy.

- Mieszkaniec – osoba fizyczna będąca właścicielem lub współwłaścicielem budynku mieszkalnego.

- Mikroinstalacja fotowoltaiczna – zespół urządzeń i instalacji, który przekształca promieniowanie słoneczne bezpośrednio w elektryczność, o łącznej mocy elektrycznej nieprzekraczającej 40 kW, przyłączony do sieci elektroenergetycznej o napięciu znamionowym niższym niż 110 kV, służący wytwarzaniu energii elektrycznej wyłącznie na potrzeby własne gospodarstwa domowego.

- Projekt –  przedsięwzięcie polegające na kompleksowym wykonaniu przez Gminę mikroinstalacji fotowoltaicznych na budynkach mieszkalnych stanowiących własność / współwłasność Mieszkańców.

- Umowa – umowa pomiędzy Gminą i Mieszkańcem, ustalająca szczegółowo obowiązki stron w zakresie przygotowania i realizacji Projektu, w tym również warunki wykonania i eksploatacji mikroinstalacji fotowoltaicznej.

- Regulamin – niniejszy regulamin.

§ 2

Postanowienia ogólne

- Regulamin określa zasady uczestnictwa Mieszkańców w Projekcie, którego celem jest zwiększenie poziomu produkcji energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych.

- Realizacja Projektu nastąpi wyłącznie w przypadku uzyskania dofinansowania ze środków budżetu Unii Europejskiej za pośrednictwem Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 – 2020,do którego Gmina złoży odpowiedni wniosek o dofinansowanie Projektu.

- Uczestnictwo Mieszkańca w Projekcie jest dobrowolne.

- Bezwzględnym warunkiem udziału w Projekcie jest niewykorzystywanie mikroinstalacji na potrzeby prowadzenia działalności gospodarczej (w tym również działalności rolniczej lub agroturystycznej) na nieruchomości i/lub w budynku mieszkalnym,

- Udział Mieszkańca w Projekcie jest możliwy pod warunkiem:

- uregulowanego stanu prawnego nieruchomości i budynku mieszkalnego,

- braku jakichkolwiek wymagalnych zobowiązań Mieszkańca wobec Gminy (w przypadku gdy nieruchomości stanowi przedmiot współwłasności wymóg dotyczy wszystkich współwłaścicieli),

- złożenia przez Mieszkańca wniosku o udział w Projekcie,

- zawarcia Umowy przez Gminę i Mieszkańca i przestrzegania jej postanowień.

- Jeżeli nieruchomość, na której położony jest budynek mieszkalny, stanowi przedmiot współwłasności, postanowienia Regulaminu i Umowy dotyczące Mieszkańca stosuje się do wszystkich współwłaścicieli. W takim przypadku wszyscy współwłaściciele muszą być łącznie stroną umowy, a wszystkie zobowiązania z umowy wynikające, zgodnie z art. 370 Kodeksu Cywilnego, współwłaściciele zaciągają solidarnie.

§ 3

Ogólne warunki montażu mikroinstalacji fotowoltaicznej

- Projekt będzie realizowany w konwencji „zaprojektuj i wybuduj”, co oznacza, że podstawową dokumentacją techniczną na potrzeby Projektu, będzie program funkcjonalno-użytkowy mikroinstalacji fotowoltaicznej opracowany indywidualnie dla Mieszkańca, poprzedzony stosownym audytem budynku mieszkalnego zleconym przez Gminę i przeprowadzonym przez wykwalifikowany podmiot zewnętrzny.

- Założeniem Projektu jest montaż mikroinstalacji fotowoltaicznych na dachach budynków mieszkalnych, natomiast umiejscowienie i montaż mikroinstalacji fotowoltaicznej w innych miejscach lub elementach budynku mieszkalnego (np.: na ścianach lub na konstrukcji wolnostojącej), będzie dopuszczane jedynie w szczególnych przypadkach.

- Nie dopuszcza się montażu mikroinstalacji fotowoltaicznej na budynkach mieszkalnych, których dachy pokryte są materiałami lub wyrobami zawierającymi azbest.

§ 4

Kwalifikowanie do udziału w Projekcie

- W celu wzięcia udziału w Projekcie, zainteresowany Mieszkaniec musi złożyć pisemny wniosek, którego wzór określa załącznik do regulaminu. Do wniosku należy dołączyć:

- podpisane przez wszystkich współwłaścicieli pełnomocnictwo dla osoby składającej wniosek w przypadku gdy dany budynek mieszkalny jest przedmiotem współwłasności,

- Termin, sposób i miejsce składania wniosków o udział w Projekcie zostaną podane do wiadomości mieszkańców, w sposób zwyczajowo przyjęty, w szczególności poprzez umieszczenie informacji na stronie internetowej Gminy.

- Oświadczenie Mieszkańca o posiadaniu tytułu prawnego do nieruchomości i budynku mieszkalnego, na którym ma być realizowany Projekt, będzie weryfikowane w zakresie zgodności z zapisami ksiąg wieczystych i/lub ewidencji gruntów. W przypadku stwierdzenia rozbieżności Mieszkaniec może zostać wezwany do wyjaśnienia i przedłożenia dokumentów potwierdzających tytuł prawny do nieruchomości.

- Prawidłowo wypełnione i kompletne wnioski , Mieszkańców spełniających wymagania co do udziału w Projekcie będą umieszczane kolejno na liście Uczestników Projektu oraz na liście Rezerwowych Uczestników Projektu (w sytuacji dużej liczby wnioskodawców nastąpi losowanie kolejności umieszczania uczestników na listach). W przypadku, gdy po umieszczeniu na liście Gmina poweźmie informację  o niespełnianiu przez Mieszkańca wymogów udziału w Projekcie, Mieszkaniec taki zostanie wykreślony z listy. Przed wykreśleniem z listy Gmina może wezwać Mieszkańca do złożenia wyjaśnień lub dokumentów, gdy z okoliczności wynika, że jest to uzasadnione.

- Wnioskodawca umieszczony na liście rezerwowej może znaleźć się na liście Uczestników Projektu, w następujących przypadkach:

- nie dojdzie do podpisania Umowy z którymkolwiek z wnioskodawców,

- dojdzie do odstąpienia lub rozwiązania Umowy przez którąkolwiek ze stron,

- zwiększona zostanie liczba Mieszkańców, którzy mogą zostać objęci Projektem.

- Umieszczenie wnioskodawcy na liście Uczestników Projektu, będzie podstawą do zawarcia Umowy.

§ 5

Etapy i ramowe kalendarium przygotowania i wdrażania Projektu (terminy wskazane w ust. 2- 4 są szacunkowe i mogą ulec zmianie)

- Etap I – składanie przez Mieszkańców wniosków o udział w Projekcie (do 05.01.2016 r.).

- Etap II – zawieranie Umów z Mieszkańcami o udział w Projekcie, realizacja audytów zgłoszonych budynków mieszkalnych w celu potwierdzenia możliwości prawidłowego wykonania mikroinstalacji, w tym weryfikacji technicznych możliwości montażu i poprawnego działania, oraz uzyskania wymaganych parametrów pracy mikroinstalacji. Opracowywanie programów funkcjonalno-użytkowego dla budynków mieszkalnych, które uzyskały pozytywne wyniki audytu (do 31.01.2016 r.).

- Etap III – opracowanie przez Gminę i złożenie stosownego wniosku o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014 – 2020 (luty-marzec 2016r.  r.)

- Etap IV - realizacja Projektu, w tym wybór Wykonawcy i montaż mikroinstalacji fotowoltaicznych na poszczególnych budynkach mieszkalnych (do 31.12.2018 r.).

§ 6

Koszty związane z udziałem w Projekcie

- Mieszkaniec, z którym zostanie podpisana Umowa, będzie zobowiązany do uiszczenia na rzecz Gminy opłaty tytułem zabezpieczenia wykupu instalacji po zakończeniu okresu trwałości

- Wysokości opłaty, o której mowa w ust. 1  przypadających na Mieszkańca, zostaną ostatecznie ustalone w wyniku przeprowadzenia i rozstrzygnięcia przez Gminę odpowiedniego przetargu. Do czasu rozstrzygnięcia przetargu, do wiadomości Mieszkańca podawane będą jedynie szacunkowe wysokości opłat mających przypadać na Mieszkańca.

- Pozostałe koszty przygotowania i wdrożenia Projektu, poniesie Gmina.

§ 7

Informacja o podstawowych ryzykach

- Proces przygotowania i wdrażania Projektu wiąże się z następującymi podstawowymi ryzykami:

  - Ryzyko nieotrzymania przez Gminę dofinansowania ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego.

  - Ryzyko negatywnego wyniku audytu budynku mieszkalnego. W takim przypadku Mieszkaniec nie może dalej uczestniczyć w Projekcie, co oznacza, że zawarta z nim umowa ulegnie rozwiązaniu.

  - Ryzyko długiego okresu związania warunkami umowy o udział w Projekcie. Ryzyko to może ujawnić się np.: w chwili konieczności zbycia nieruchomości. Wówczas sprzedający nieruchomość musi zapewnić przejęcie przez nabywcę nieruchomości praw i obowiązków wynikających z umowy o udział w Projekcie. Obejmuje ono również np.: brak możliwości przeróbek lub demontażu instalacji w tym okresie, oraz demontażu mikroinstalacji i przeznaczenia powierzchni dachu na inne cele.

- Okoliczności wymienione w ust. 1 stanowią jedynie podstawowe ryzyka i nie wyczerpują katalogu sytuacji, które mogą pojawić się w okresie wdrażania Projektu i okresie zachowania jego trwałości.

- W przypadkach określonych w ust. 1 pkt 1 i 2 prawo własności dokumentacji sporządzonej na potrzeby Projektu przysługuje Gminie Kobierzyce. Gmina udostępni Mieszkańcowi dokumentację dotyczącą jego nieruchomości po wniesieniu przez Mieszkańca opłaty równej kosztom wytworzenia tej dokumentacji.

§ 8

Postanowienia końcowe

- Integralną cześć regulaminu stanowią załączniki:

- Załącznik nr 1 – wzór wniosku o udział w Projekcie

- Załącznik nr 2 – wzór Umowy

- W sprawach nieuregulowanych w regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz postanowienia Umowy.

- Gmina zastrzega sobie prawo anulowania projektu w przypadku niewystarczającej liczby Mieszkańców chętnych do uczestnictwa. W takim przypadku Mieszkańcy nie będą ponosić żadnych kosztów.